|  |
| --- |
| **Süreç Bilgileri** |
| Kodu | **PB-1** |
| Adı | ÇİM EKİM SÜRECİ |
| Türü | [ ]  Yönetim Süreci | [ ]  Temel Süreç | **X** Destek Süreç |
| Kategorisi | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER |
| Grubu | PARK BAHÇE İŞLERİ |
|  **Sürecin Özet Tanımı** |
| Süreç; Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde uygun olan alanların gelen talepler veya birim tespitleri sonucu çimlendirilmesinin yapılmasıdır. |
|  **Süreç Katılımcıları** |
| Süreç Sahibi | Daire Başkanı |
| Süreç Sorumluları | Daire BaşkanıŞube MüdürüBirim Sorumlusu |
| Paydaşlar | Akademik Ve İdari PersonelÖğrencilerTüm Dış Paydaşlar |
|  **Süreç Unsurları** |
| Girdiler | Talep YazılarıBirim Tespitleri |
| Kaynaklar | İnsan Kaynağı Elektronik Belge Yönetim Sistemiİş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunuİş Kanunuİş Alet Ekipman Ve Makinaları |
| Çıktılar | Talebin Karşılanması Geri Bildirim Yazıları |
| Etkilendiği Süreçler | Bakım Onarım Süreci |
| Etkilediği Süreçler | Satınalma SüreciÇim Biçim Süreci |
|  **Süreç Faaliyetleri** |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | Süreç Katılımcıları |
| F1 | Talep yazılarının ve birim tespitlerinin daire başkanlığına gelmesi | Genel SekreterDaire Başkanı |
| F2 | Talebin daire başkanlığı ve ilgili birim tarafından değerlendirilmesi | Daire BaşkanıŞube MüdürüBirim Sorumlusu |
| F3 | Yapılacak işin projelendirilmesi | MühendisTekniker |
| F4 | Hazırlanan projenin ekip sorumlusuna sevk edilmesi | Formen |
| F5 | Çim ekimi yapılacak alanın toprak dolgusu, tesviyesi, sulama sistemi vb. İşlemlerinin yapılması | Formen – 4d İşçileri |
| F6 | Çim ekiminin yapılması | 4d İşçileri |
| F7 | Yapılan işin kontrolü ve geri bildiriminin yapılması | MühendisBirim SorumlusuŞube Müdürü |
|  **Süreç Kontrol Noktaları** |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |
| K1 | F2 | Çim ekilecek alanın daire başkanı, şube müdürü ve birim sorumlusu tarafından değerlendirilmesi |
| K2 | F6 | Tamamlanan işin tam ve eksiksiz olarak yapıldığının kontrolü |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme**  |
| Süreç Hedefi | Performans/İzleme Göstergesi | Yönü | Gösterge Birimi | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Gelen talep bildirimleri ve birim tespitleri doğrultusunda kampüs alanı içerisindeki yeşil alan miktarının artırılması  | yeşil alan miktarının toplam kampüs alanına oranı | **↑** |  m² | YILLIK | Daire BaşkanıŞube Müdürü Birim Sorumlusu |